Phần 1 - Kiểm tra Increment

| PBI | Trình bày / Nói rõ trạng thái | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Trình bày là Done | Đã đạt Acceptance Criteria (32/32 ca đạt), chạy ổn định trên môi trường thử nghiệm và đã tích hợp thành công. |
| PBI-52 | Nói rõ chưa Done | Bị chặn bởi chính sách đồ điện tử chưa chốt 2 phiên bản và còn 114 hội thoại chưa kết luận (chưa đạt tiêu chí chấp nhận hoàn toàn). |
| PBI-53 | Nói rõ chưa Done | Đang chờ kiểm thử, vẫn còn 3/50 ca phân loại sai và còn lỗi mức cao mở (vi phạm điều kiện kiểm thử quan trọng và không còn lỗi nghiêm trọng). |
| PBI-54 | Trình bày là Done | Đã đạt trên môi trường thử nghiệm, tích hợp thành công và đã qua kiểm tra quyền riêng tư dữ liệu. |
| PBI-58 | Nói rõ chưa Done | Đang chờ kiểm thử (trái với thư mời của PO), còn 2/12 mẫu chứa số điện thoại, chưa hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư và chưa đạt Done. |

Phần 2 - Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

1. Danh sách các bước chuẩn bị (Đúng thứ tự)

- Xác định mục tiêu và mời đúng thành phần: Gửi thư mời Scrum Team, Chủ cửa hàng, Đại diện chính sách đổi trả (tham gia 30 phút đầu) và Đại diện bảo vệ dữ liệu (tham gia từ xa).

- Kiểm tra và lọc trạng thái PBI theo Definition of Done: Xác thực chính xác các PBI đã Done (PBI-51, PBI-54) và các PBI chưa Done (PBI-52, PBI-53, PBI-58) dựa trên số liệu thực tế, tuyệt đối không che giấu lỗi hay dùng video quay sẵn cho phần chưa ổn định.

- Chuẩn bị môi trường và dữ liệu Demo: Kiểm tra môi trường thử nghiệm để sẵn sàng chạy User Journey thực tế cho các tính năng đã Done.

- Chuẩn bị khung ghi nhận Feedback: Thống nhất cách thu nhận góp ý từ Stakeholders và chuyển vào Product Backlog để PO cân nhắc, không hứa hẹn làm ngay các yêu cầu trái chiều.

2. Lịch trình Sprint Review (75 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–10' | Product Owner nhắc lại Sprint Goal, tổng quan kết quả các PBI và thông báo cấu trúc buổi họp. | Product Owner (trình bày mục tiêu và tổng quan). |
| 10–35' | Demo User Journey các PBI đã Done: Nhân viên cửa hàng thao tác trực tiếp trên môi trường thử nghiệm tra cứu hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật (PBI-51), sau đó xem lịch sử hội thoại đầy đủ khi tiếp nhận khách hàng (PBI-54). Đại diện chính sách tham gia phần đầu này. | Developers (trực tiếp demo sản phẩm); Stakeholders (quan sát, trải nghiệm). |
| 35–55' | Báo cáo minh bạch phần chưa Done & Thảo luận Feedback: Thông báo số liệu thực tế của PBI-52, PBI-53, PBI-58. Lắng nghe và làm rõ Feedback trái chiều từ Chủ cửa hàng và Đại diện bảo vệ dữ liệu (xem xét 2 mẫu lỗi chứa số điện thoại). | Scrum Team (báo cáo số liệu, giải đáp); Stakeholders (đặt câu hỏi, đóng góp Feedback đa chiều). |
| 55–75' | Tổng hợp Feedback, xác nhận các ý kiến được ghi nhận vào Product Backlog (không tự động cam kết làm ngay) và thống nhất hướng đi tiếp theo. | Product Owner (chốt cách xử lý Product Backlog); Scrum Team & Stakeholders (thống nhất). |

Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective

1. Người tham gia

Chỉ bao gồm Scrum Team (Product Owner, Developers, Scrum Master) để đảm bảo không gian an toàn, cởi mở.

2. Phân tích Data đến Insight (Chọn 2 sự kiện)

| Data (Sự kiện thực tế) | Khía cạnh | Insight (Điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| Sự kiện Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH phát hiện đang hiểu khác nhau về khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng". | Tương tác / Quy trình | Việc thiếu thống nhất định nghĩa nghiệp vụ từ đầu khiến nhóm phát triển code sai hướng và tốn thời gian sửa lỗi phân loại. |
| Improvement cũ IM-11-02: Cấp quyền môi trường từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI sẵn sàng — tiếp tục không đạt (Ngày 4 mới có quyền, Ngày 7 mới chạy test). | Quy trình / Công cụ | Việc phụ thuộc bị động vào khâu cấp quyền và thiếu cam kết thời gian chạy test tích hợp sớm khiến nhóm luôn bị dồn ứ ở cuối Sprint. |

3. Cải tiến được chọn (Improvement)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi bắt đầu Sprint 13, Developers sẽ phối hợp với người quản trị hoàn tất cấp quyền môi trường thử nghiệm cho kiểm thử viên trong Ngày 1, đồng thời lập lịch Integration Test gắn liền với mốc hoàn thành của PBI đầu tiên. | Developers (Khánh Vy & Nam) | Ngày 2 của Sprint 13 (kiểm tra quyền) & Ngày cuối Sprint 13 (kiểm tra lịch test) | Xác nhận bằng văn bản/tin nhắn đã nhận quyền vào Ngày 1 và log thời gian chạy Integration Test thực tế |